ÉTUDE DE PROJET

# DÉFINITION DU PROJET

Axel Fougues – Chef de projet (Design & Interface Graphique)
Vinchenzo Guibert – Développeur web & Base de données
Robin Giraud – Développeur web & Base de données
Mamadou Bah – Développeur application mobile

## Le Produit :

Un site internet utilitaire de sauvegarde d’édition et de visualisation d’informations liées un un compte utilisateur.

L’utilitaire doit permettre a l’utilisateur de stocker de façon rapide et synchronisée les localisations de son choix accompagnées d’informations de type texte et autres sous forme de ‘fiches’ . L’utilitaire est constitué d’un site comportant une interface simple et accessible sans connaissance des BDD. Le site offre des possibilités de visualisation, d’édition et de création de fiches.
L’application a pour objectif accessible d’un maximum de fonctionnalités synchronisées au site de façon portable et adaptée au public ‘aventurier ou voyageur’ visé.
## Objectifs et Attentes Principales :
- Une interface rapide et intuitive
- Stockage permanent et sécurisé des informations de l'utilisateur
- Gestion et accès facile aux données
- Un utilitaire modulaire et personnalisable.
# ÉTUDE DE MARCHÉ
## Applications Similaires Existantes :
Le type d’application de ‘voyage’ est le plus souvent orienté sur l’aspect partage social (publication d’expériences sur réseaux sociaux etc..) ou sur l’aspect ‘journal intime’ (possibilité de rédiger son voyage sous forme d’histoire).
Les applications de type ‘stockage de données’ son peu nombreuses et peu adaptée a l’utilisation voulue.
Dans les deux cas les possibilités d’export ou de synchronisation sont souvent limitées et les fonctionnalités payantes.
Conclusion :
L’utilitaire proposé n’est pas présent sur le marché.
## Public Visé :
Sa utilisations possibles et ses fonctionnalités simples et personnalisables s’offrent a un public précis : voyageurs, pratiquants de sports, professionnels sur le terrain, organisateurs d’événements etc.

# ÉTUDE DE FAISABILITÉ
## Étude Des Capacités Nécessaires
Création d’un site internet :
-Web design
-Connectivité / synchronisation
Gestion de donnés et informations utilisateur :
-Administration BDD
-Hébergement Web
-Sécurité et cryptage des données
Création d’une application :
-Programmation Android (Java)
-AndoidStudio et Développement mobile

## Prévision des risques
-Absence de budget
-Connaissances en développement Android
-Liens multiplate-forme et BDD
-Retard sur le planning de travail de groupe et la concordance des emplois du temps.
-

# ACTEURS / PILOTAGE
Mise en place d’un repo Git pour la collaboration a distance et la synchronisation du travail.
Mise en place d’un chat de groupe pour le brainstorming et la communication de groupe .
Des réunions régulières de touts ou certains membres du groupe sont organisées afin de discuter des points de design, des idées et mise en commun du travail. Étant donné la taille du groupe la remontée d’information et le partage est gérable facilement a travers le chat.
# PLANIFICATION